# Playbook: Verification ثم Action (بدون تحريف) – Migration + Tenant Onboarding Flow

تاريخ الإنشاء: 2026-01-18

المطلوب: الوثيقة موجّهة إلى Code Agent. أولاً يقوم بتأكيد ما هو موجود فعلاً في الكود مع أدلة (Files/Lines). بعد ذلك فقط يعطي توصيات/تنفيذ لما ينقص.

# المبدأ الحاكم

1) لا تغييرات قبل التحقق. 2) أي claim لازم دليل (مسار ملف + سطور). 3) لو الشيء موجود: يُكتب 'Already implemented' ولا يُعاد تنفيذه. 4) لو ناقص: يُقترح Patch صغير ومحدد.

# الجزء A: Verification (Read-only) – المطلوب من الـ Agent

## A1) إعدادات التشغيل والبيئة

هدف: التأكد من إعدادات الاتصال وقابلية التشغيل محلياً (خصوصاً SSL و Connection Strings).

مخرجات مطلوبة: جدول يذكر أين تُقرأ connection strings، وهل SSL مطلوب/مُعطّل، وما هي قيم timeout/retry.

## A2) EF Migrations: التأكد من عدم استخدام EnsureCreated في Production

نفّذ بحثاً في المستودع:

grep -R "EnsureCreated" -n .

grep -R "MigrateAsync" -n .

grep -R "__EFMigrationsHistory" -n .

مخرجات مطلوبة:

- قائمة كل نتائج EnsureCreated مع تصنيفها: (Production / Test / Backup).

- تأكيد أن Production يستخدم MigrateAsync مع ذكر الملفات والسطور.

## A3) DbContext Registration: timeout + retry لكل DbContext

تحقق من تسجيل DbContexts (مثال: ServiceCollectionExtensions / Module).

ابحث عن: CommandTimeout و EnableRetryOnFailure و UseNpgsql.

grep -R "CommandTimeout" -n .

grep -R "EnableRetryOnFailure" -n .

grep -R "UseNpgsql" -n .

مخرجات مطلوبة:

- لكل DbContext: ملف + سطور تبيّن CommandTimeout (مثلاً 300) و retry policy (count/delay).

- لو DbContext ناقص الإعدادات: يُسجّل كـ Gap.

## A4) Startup Migration Execution

تحقق من نقطة تشغيل migrations عند startup (WebApplicationExtensions أو Program.cs).

مطلوب التحقق من الآتي:

- Pending migrations check قبل التطبيق.

- Logging قبل وبعد التنفيذ.

- Exception handling واضح.

grep -R "GetPendingMigrations" -n .

grep -R "VerifyMigrationHealth" -n .

grep -R "WebApplicationExtensions" -n .

مخرجات مطلوبة: جدول مقارنة (Requirement vs Evidence).

## A5) Migration Health Check

تحقق من وجود VerifyMigrationHealthAsync واستدعائها من Program.cs أو ما شابه.

مخرجات مطلوبة:

- ملف + سطور لطريقة الفحص (Applied migrations count, table count, column check).

- ملف + سطور لمكان الاستدعاء عند startup.

## A6) Invitation + Onboarding Flow (Tenant Admin Invite)

تحقق من وجود التدفق التالي في الكود (قد يكون ABP / Identity / custom):

Platform Admin -> Create Tenant -> Invite Tenant Admin(s) -> Email token link -> Accept invite -> Create Organization -> Onboarding -> Assessment cycle.

ابحث عن الكلمات المفتاحية التالية أو ما يقابلها في المشروع:

grep -R "Invite" -n .

grep -R "Invitation" -n .

grep -R "Token" -n .

grep -R "Organization" -n .

grep -R "AssessmentCycle" -n .

grep -R "Tenant" -n .

مخرجات مطلوبة (ضرورية):

1) Endpoint/Service لإنشاء Tenant (أو ABP tenant management).

2) Endpoint/Service لإرسال دعوة Admin (email).

3) آلية token: expiry + one-time-use.

4) Endpoint لقبول الدعوة + set password.

5) Guardrails: لا Assessment قبل Organization/Onboarding.

لكل عنصر: قدم Evidence (file path + lines).

## A7) SSL Requirement Issue (محلياً)

إذا كان يظهر خطأ 'server does not support SSL, but SSL was required' أثناء setup:

المطلوب تحديد أين يتم فرض SSL (connection string / config / tooling).

مخرجات مطلوبة:

- مكان إعداد sslmode/SSL Mode.

- توصية بيئة dev: استخدام Disable أو Prefer محلياً (مع تمييز ذلك عن prod).

# الجزء B: Action (Conditional) – ماذا نفعل بعد التحقق

القاعدة: لا تنفّذ هذا الجزء إلا بعد تقديم تقرير الجزء A.

## B1) إذا كانت عناصر الـ Migration موجودة بالفعل

الإجراء: لا تغييرات كود. ركّز على التنفيذ التشغيلي:

- تشغيل Phase 1 Verification على قاعدة البيانات (حالة __EFMigrationsHistory، وجود الجداول).

- تشغيل Phase 3 Testing: Clean DB + Existing DB.

- Rehearse rollback في non-prod.

## B2) إذا كان يوجد Gap في timeout/retry لأي DbContext

الإجراء: إضافة/توحيد CommandTimeout و EnableRetryOnFailure في مكان التسجيل المناسب فقط.

مخرجات مطلوبة: PR صغير يغيّر أقل قدر ممكن، مع توثيق الملف/السطور.

## B3) إذا كان EnsureCreated موجود في Production

الإجراء: استبداله بـ MigrateAsync + pending migrations check + logging + try/catch.

مخرجات مطلوبة: PR + اختبار تشغيل على DB نظيفة و DB موجودة.

## B4) إذا كان Health Check غير موجود أو غير مستدعى

الإجراء: إضافة VerifyMigrationHealthAsync واستدعاؤه عند startup بعد migrations.

مخرجات مطلوبة: logs واضحة + حالات فشل مفهومة (missing table/column).

## B5) إذا كان Invite/Onboarding Flow ناقص

الإجراء: بناء الحد الأدنى (MVP) بالترتيب التالي:

1) Invite Tenant Admin: create user (Invited) + create invitation token (expiry, one-time) + send email.

2) Accept Invite: validate token -> set password -> activate user.

3) Enforce Organization creation at first login (guard).

4) Onboarding state tracking (simple status + required fields).

5) Gating: منع إنشاء/تفعيل Assessment Cycle قبل اكتمال المتطلبات.

مخرجات مطلوبة:

- قائمة Endpoints المطلوبة + سياسات RBAC.

- Minimal DB tables/entities المطلوبة.

- Unit/Integration tests الأساسية.

## B6) إذا كانت مشكلة SSL تمنع التشغيل المحلي

الإجراء (dev فقط): ضبط Connection String على sslmode=disable أو SSL Mode=Disable.

تنبيه: لا يتم تطبيق ذلك على prod إلا إذا كانت سياسة الأمان تسمح.

مخرجات مطلوبة:

- توثيق واضح: Dev vs Prod configuration.

- ملف إعدادات بيئة dev (appsettings.Development.json) أو env vars.

# مخرجات نهائية مطلوبة من الـ Agent

1) Verification Report (الجزء A): Evidence-based، مع paths/lines.

2) Gap List: عناصر ناقصة فقط (إن وجدت).

3) Action PR(s): فقط للعناصر الناقصة، أقل تغييرات ممكنة.

4) Test Evidence: نتائج Phase 1 و Phase 3 و Rollback rehearsal (إن تم).